AI FACTORY STUDIO

기업 경영 디지털트윈 플랫폼

To-Be 상세 구현계획서

문서 목적 AI Factory Studio를 “AI 기반 SW 생성 공장”에서 “실제 현업 데이터와 업무 흐름을 기반으로 미래 경영 상태를 재현·예측·시뮬레이션·통제하는 기업 경영 디지털트윈 플랫폼”으로 발전시키기 위한 목표 구조, 구현 범위, 데이터 거버넌스, 단계별 실행과 검증 기준을 정의한다.

작성일  2026-07-27  |  상태  To-Be 기준 설계안  |  대상  경영·현업·데이터·AI 플랫폼 공동팀

# 문서 관리 및 읽는 방법문서 관리 및 읽는 방법

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 성격 | 현황 분석을 포함한 To-Be 상세 구현계획서. 현행 구현과 목표 설계를 의도적으로 구분한다. |
| 핵심 원칙 | LLM은 제안·설명·조정에 사용하고, 숫자·권한·거래·감사는 결정론적 데이터·규칙·계산 엔진으로 보장한다. |
| 우선순위 | A-1 생산 공장 신뢰성 검증 → 데이터·권한 기반 → 단일 업무 가치흐름 디지털트윈 MVP → 전사 확장 순서다. |
| 비포함 | 단기간 내 ERP/MES 전체 대체, 무통제 자동 운영 변경, 단일 거대 DB 강제 통합은 본 계획의 범위가 아니다. |

## 목차목차

- 1. 경영 디지털트윈 비전과 성공 정의

- 2. 현행 시스템 진단

- 3. To-Be 참조 아키텍처

- 4. 데이터 거버넌스: MDM·카탈로그·품질·계보

- 5. 운영 데이터·앱 런타임·외부 연계

- 6. 디지털트윈·시뮬레이션 설계

- 7. AI 에이전트·슈퍼바이저·비용/품질 통제

- 8. 조직·권한·보안·감사

- 9. 단계별 구현 로드맵과 작업패키지

- 10. API·데이터 모델·검증 기준

- 11. 리스크·의사결정·착수 제안

# 1. 경영 디지털트윈 비전과 성공 정의1. 경영 디지털트윈 비전과 성공 정의

최종 제품 정의 본 제품은 수주·구매·생산·품질·물류·판매·회계의 실제 데이터를 전사 기준으로 연결하고, 경영자가 수요·가격·원가·전기료·환율·인력·설비·품질 등의 변수를 조정했을 때 하반기·내년·후년의 운영 및 재무 결과를 근거와 함께 비교·의사결정할 수 있게 하는 AI 기반 디지털트윈 운영 플랫폼이다.

## 1.1 경영 질문과 답변 형태1.1 경영 질문과 답변 형태

| 경영 질문 | 시스템이 제공해야 할 답 | 필수 근거 |
| --- | --- | --- |
| 전기료가 20% 오르면? | 품목·공정·설비별 원가 상승, 손익·현금 영향, 판가/절감 대안의 범위 비교 | 설비 전력 사용량, 원가식, 생산계획, 계약 조건, 기준 시점 |
| 인력을 10명 늘리면? | 능력·납기·잔업·외주·품질·현금 변화와 손익분기 시점 | 공정별 인력·능력·임금·수율·수요 제약 |
| 수주가 감소하면? | 재고·가동률·매출·고정비 흡수·손익·자금 리스크 | 수주잔고, 수요전망, 재고, 원가 구조, 회계 기준 |
| 설비 투자 대안은? | 투자/미투자·증설/외주 조합별 ROI·납기·리스크·민감도 | CAPEX, 능력, 감가상각, 유지비, 수요 시나리오 |

## 1.2 성공 정의1.2 성공 정의

- 실제 데이터 기준으로 “현재 회사 상태”를 설명할 수 있다.

- 가정을 바꾼 시나리오가 재현 가능하며 실제값·예측값·가정값이 섞이지 않는다.

- 결과마다 데이터 원천·계산 모델·가정·권한·버전을 추적할 수 있다.

- 부서 앱이 공통 데이터 계약을 통해 연결되고, 전사 KPI가 자동 집계된다.

- AI 사용 비용은 승인된 결과·품질·시간 기준으로 관리되며 모델 하나에 종속되지 않는다.

# 2. 현행 시스템 진단2. 현행 시스템 진단

현행 AI Factory Studio는 FastAPI·LangGraph·React 기반의 에이전트형 SW 생산 공장이다. 요구사항 인터뷰부터 RFP, 기획, UI, 아키텍처, WBS, 개발, 검토, QA, 매뉴얼까지의 흐름과 HOTL, 품질 게이트, 릴리스, RAG 재활용 기반을 갖고 있다. 그러나 생성 앱의 지속 운영, 공통 거래 데이터, 권한 경계, 전사 이벤트 흐름, 결정론적 시뮬레이션은 아직 구축 대상이다.

| 영역 | 현행 상태 | 평가 및 보완 방향 |
| --- | --- | --- |
| AI 생산 공장 | 에이전트 레지스트리·스킬·워크플로우·품질 게이트·릴리스·추적성 기반 존재 | 가장 성숙. A-1 전체 완주와 실패 복구 증거를 먼저 확보해야 함 |
| 지식 허브/RAG | 지식 팩·릴리스 산출물 검색·문맥 주입 기반 존재 | 문서 버전·신선도·출처·권한 필터와 사용 계보가 필요 |
| MDM/M1 | 기준 레코드·별칭·주입 기반 존재 | 도메인 확장, 데이터 오너, 라이프사이클, 표준 단위 필요 |
| M2/M3 연계 | 스키마·키 교차매핑, 읽기형 MCP/캐시의 기반 존재 | 실제 커넥터, 데이터 계약, 품질·계보, 쓰기 정책은 미구현 |
| 데이터 카탈로그 | M2의 외부 스키마/필드 메타데이터가 일부 씨앗 역할 | 자산·용어·오너·품질·계보·권한을 포괄하는 카탈로그는 별도 구현 필요 |
| 조직·권한 | 상세 설계 존재 | SSO, 정책 집행, SSE/RAG/MCP fail-closed, 감사 구현 필요 |
| 디지털트윈 | 제조 템플릿·산출물 생성 기반 | 운영/재무 모델, 시점 스냅샷, 계산 엔진, 백테스트 미구현 |
| 생성 앱 운영 | 프로젝트 파일과 릴리스 산출물 중심 | 앱 런타임, 공통 업무 API, 배포/롤백, 데이터 이벤트가 필요 |

판단 현재 시스템은 “통제·생성 계층”은 앞서 있으나 “운영 데이터 계층”과 “신뢰·조직 계층”이 부족하다. 따라서 다음 단계의 핵심은 기능 수를 늘리는 것이 아니라, 실제 데이터·권한·앱 실행·시뮬레이션을 연결하는 공통 기반을 만드는 것이다.

# 3. To-Be 참조 아키텍처3. To-Be 참조 아키텍처

To-Be 구조는 단일 거대 DB나 단일 LLM에 의존하지 않는다. 기준정보, 거래 데이터, 카탈로그, 지식, 그래프, 계산 모델, AI, 앱 런타임을 각 책임에 맞게 분리하고 공통 식별자·정책·계보로 연결한다.

| 계층 | 주요 기능 | 주요 사용자 |
| --- | --- | --- |
| 6. 의사결정·경영 계층 | 경영 대시보드, 시나리오 비교, 예측/신뢰구간, 승인·조치 추적 | 경영자·임원 |
| 5. AI 제어 계층 | 자비스형 슈퍼바이저, 에이전트 공장, 모델 라우팅, 품질·비용 정책 | 업무 사용자·운영자 |
| 4. 앱·업무 실행 계층 | 생성 앱 런타임, 공통 업무 API, 워크 인박스, 배포·롤백 | 부서 사용자 |
| 3. 운영 데이터 계층 | 주문·구매·재고·생산·품질·출하·전표·이벤트·스냅샷 | 업무 시스템 |
| 2. 데이터 거버넌스 계층 | MDM, 데이터 카탈로그, 품질, 계보, 권한, 보존 정책 | 데이터 오너·관리자 |
| 1. 연계·원천 계층 | ERP/MES/PLM/WMS/회계, 파일, 문서, 외부 지표, MCP/CDC/API | 현업 원천 시스템 |

## 3.1 핵심 설계 원칙3.1 핵심 설계 원칙

- 기준값은 한 곳에서 정의한다: 품목·공정·조직·설비·계정 등은 MDM을 기준 원천으로 한다.

- 카탈로그는 발견과 통제의 기준이다: 모든 데이터·문서·API·모델·리포트는 소유자·정의·권한·신선도·계보를 가진다.

- 생성 앱은 공통 운영 API를 사용한다: 앱마다 임의 DB를 만들지 않고, 승인된 데이터 계약과 이벤트를 사용한다.

- 실제·예측·가정은 분리한다: 화면·API·저장소·계산 모델 모두에서 구분하며 상호 덮어쓰지 않는다.

- LLM은 근거 안에서 행동한다: 근거 없는 계산·권한 우회·자동 운영 변경을 금지하고, 고위험 조치는 승인과 감사가 필요하다.

- 비용은 결과 단위로 관리한다: 호출당 단가가 아니라 승인된 산출물·예측 정확도·재작업률 기준으로 최적화한다.

# 4. 데이터 거버넌스 상세 설계: MDM·카탈로그·품질·계보4. 데이터 거버넌스 상세 설계: MDM·카탈로그·품질·계보

## 4.1 역할 분리4.1 역할 분리

| 구성요소 | 무엇을 관리하는가 | 대표 예시 |
| --- | --- | --- |
| MDM | 공식 업무 대상과 표준 속성 | 품목, 거래처, 고객, 조직, 설비, 공정, 창고, 계정, 단위 |
| 비즈니스 용어집 | 업무 용어와 계산 정의·동의어 | 매출, 수주, 출하, 불량률, 영업이익, 가동률 |
| 데이터 카탈로그 | 데이터 자산의 위치·구조·의미·소유자·품질·사용처 | ERP 테이블, MES API, 생성 앱 데이터셋, 파일, 문서, 모델 |
| 데이터 품질 | 완전성·유일성·정합성·최신성·이상치와 검사 결과 | 품목 코드 누락, 단위 불일치, 당일 갱신 실패 |
| 데이터 계보 | 원천부터 KPI·시뮬레이션까지의 변환 흐름 | MES 실적 → 원가 계산 → 손익 예측 → 임원 리포트 |
| Graph RAG | 업무·데이터·문서·규칙 간의 의미 관계와 영향 경로 | 전기료 → 설비 → 공정 → 품목 → 원가 → 손익 |

## 4.2 데이터 카탈로그 논리 데이터 모델4.2 데이터 카탈로그 논리 데이터 모델

| 엔터티 | 핵심 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| catalog_asset | asset_id, type, name, source_system, owner, classification, lifecycle | DB·테이블·API·파일·문서·이벤트·모델·대시보드의 공통 자산 레지스트리 |
| catalog_schema / catalog_field | asset_id, field_name, data_type, unit, nullable, m1_entity | 구조·필드·단위·MDM 연결·민감도 |
| business_glossary / term_link | term_id, definition, synonym, steward, asset_id | 업무 용어와 자산·필드의 연결 |
| data_contract | producer, consumer, schema_version, SLA, quality_rule, change_policy | 앱·시스템 간 데이터 제공/소비 계약 |
| lineage_edge | from_asset, to_asset, transform, version, run_id | 변환·사용·영향의 방향 그래프 |
| quality_rule / quality_result | rule, threshold, result, observed_at, status | 품질 규칙과 실행 결과 |
| policy_binding | asset_id, classification, purpose, role, masking | 자산별 접근·마스킹·사용 목적 정책 |

## 4.3 카탈로그 기능 요구사항4.3 카탈로그 기능 요구사항

- 데이터 오너와 스튜어드가 자산 정의·책임·민감도를 등록·승인한다.

- 사용자는 용어·동의어·업무 도메인으로 필요한 데이터와 문서를 검색한다.

- AI 에이전트는 권한이 허용된 카탈로그 자산만 검색·주입·인용한다.

- 스키마 변경은 데이터 계약 영향 분석과 소비자 승인 없이 배포되지 않는다.

- 경영 지표와 시뮬레이션 결과에서 원천 데이터와 계산식까지 역추적할 수 있다.

- 품질 경고는 슈퍼바이저와 데이터 오너에게 전달되고, 신뢰도에 반영된다.

# 5. 운영 데이터·앱 런타임·외부 연계5. 운영 데이터·앱 런타임·외부 연계

## 5.1 운영 데이터 원칙5.1 운영 데이터 원칙

MDM은 “무엇인가”를, 운영 이벤트는 “무슨 일이 언제 발생했는가”를 기록한다. 생성 앱은 공통 운영 데이터 API를 통해 이벤트와 상태를 읽고 쓰며, 원천 시스템별 데이터 소유권을 침해하지 않는다.

| 데이터 구분 | 예시 | 저장/운영 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 기준정보 | 품목, BOM, 공정, 설비, 조직, 계정, 고객 | MDM 버전·승인·효력기간 관리 |
| 업무 이벤트 | 수주, 구매발주, 입고, 작업지시, 생산실적, 검사, 출하, 전표 | 불변 이벤트·변경 이력·상관관계 ID |
| 현재 상태 | 가용재고, 수주잔고, 설비상태, 미결 작업 | 이벤트로부터 계산된 조회 모델과 기준 시점 |
| 분석 스냅샷 | 월말 원가, 손익, 계획 대비 실적 | as-of 시점·계산 모델·원천 버전 보관 |
| 시나리오 가정 | 전기료, 환율, 수요, 인력, 수율, 단가 | 실제값과 분리된 버전·승인·유효 범위 관리 |

## 5.2 생성 앱 런타임 요구사항5.2 생성 앱 런타임 요구사항

- 앱 등록: 앱 ID, 템플릿, 소유 부서, 버전, 데이터 계약, 권한 범위, 배포 상태를 등록한다.

- 배포: 개발·검증·운영 환경을 분리하고, 승인된 산출물만 운영으로 승격한다.

- 데이터: 앱은 공통 업무 API와 이벤트 계약을 사용하며 직접 DB 접근은 금지한다.

- 관측: 앱별 오류, 응답시간, 데이터 계약 위반, AI 비용, 사용량을 수집한다.

- 롤백: 앱·스키마·모델·시나리오·정책을 독립적으로 버전·되돌림 가능하게 한다.

## 5.3 외부 연계 전략5.3 외부 연계 전략

| 단계 | 연계 방식 | 허용 범위 | 통제 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3 현재 | 읽기형 MCP/API + TTL 캐시 | 조회·근거 주입·시점 지정 | 최소 데이터, 권한 필터, 원천 식별 |
| 확장 1 | 승인된 API/파일 수집·CDC | 운영 데이터 동기화·품질 검사 | 데이터 계약, 변경 이벤트, 계보 |
| 확장 2 | 업무 명령 API | 제한적 쓰기·승인 워크플로우 | 권한, 이중 승인, 보상 처리, 감사 |
| 확장 3 | 도메인 이벤트 버스 | 앱 간 순차/동시 업무 연계 | 멱등성, 재처리, 모니터링, SLA |

# 6. 디지털트윈·시뮬레이션 상세 설계6. 디지털트윈·시뮬레이션 상세 설계

## 6.1 계산 구조6.1 계산 구조

| 모듈 | 역할 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 현재 상태 재현 | 특정 시점의 운영·재무 상태를 확정 | 수주잔고, 재고, 설비능력, 미결 구매, 월 누적 손익 |
| 수요·공급 계획 | 수요와 능력·자재·리드타임의 균형 계산 | 수주 증가 시 생산·구매·재고 계획 |
| 운영 모델 | BOM·라우팅·능력·수율·품질·물류 제약 계산 | 병목, 납기, 재작업, 가동률 |
| 재무 모델 | 매출·원가·판관비·감가·현금흐름 계산 | 전기료 상승, 환율 변동, CAPEX 영향 |
| 시나리오·민감도 | 가정 조합과 결과 범위 비교 | 인력/외주/판가/전기료 조합 |
| 보정·백테스트 | 예측과 실제의 차이를 측정·보정 | 지난 분기 예측오차, 수율·수요 모델 캘리브레이션 |

## 6.2 실제값·예측값·가정값의 분리 계약6.2 실제값·예측값·가정값의 분리 계약

| 유형 | 필수 메타데이터 | 변경 규칙 |
| --- | --- | --- |
| ACTUAL | 원천, 수집시각, 업무발생시각, 정산상태, 품질상태 | 원천 정정은 새 버전/이벤트로 남기며 임의 덮어쓰기 금지 |
| FORECAST | 모델 버전, 학습/보정 기간, 신뢰구간, 생성시각, 오차 | 새 모델 또는 입력 스냅샷으로 새 버전 생성 |
| SCENARIO | 가정 변수, 작성자, 승인자, 적용기간, 비교 기준선 | 실제 데이터에 쓰기 금지. 실행 결과와 연결 보관 |

## 6.3 시나리오 실행 계약6.3 시나리오 실행 계약

| 객체 | 핵심 속성 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| scenario | scenario_id, baseline_snapshot_id, owner, status, purpose | 시나리오의 목적·기준 시점·소유자 |
| scenario_driver | driver_type, target_scope, base_value, override_value, unit | 전기료·수요·환율·인력 등 조정 변수 |
| simulation_model_version | model_id, formula/rule version, calibration version | 계산식·제약조건·보정 파라미터의 버전 |
| simulation_run | run_id, scenario_id, started_at, status, input_hash | 재현 가능한 실행 단위 |
| simulation_result | KPI, value, confidence, sensitivity, lineage_ref | 결과·신뢰도·민감도·근거 링크 |

LLM의 경계 LLM은 시나리오를 제안하고, 사용자의 자연어 조건을 구조화하며, 누락 가정을 질문하고, 결과를 설명하고, 이상한 결과를 탐지한다. 그러나 손익·재고·능력·현금 계산의 진실 원천은 버전 관리되는 결정론적 시뮬레이션 모델과 검증된 데이터다.

# 7. AI 에이전트·슈퍼바이저·비용/품질 통제7. AI 에이전트·슈퍼바이저·비용/품질 통제

## 7.1 슈퍼바이저 To-Be7.1 슈퍼바이저 To-Be

| 능력 | 구체 기능 | 안전장치 |
| --- | --- | --- |
| 전사 질의 | 프로젝트·앱·데이터·연계·시뮬레이션·비용·리스크 상태를 통합 답변 | 권한별 컨텍스트 필터, 출처·시점 표시 |
| 진단 | 데이터 품질 저하, 모델 실패, 비용 급증, 병목·예측오차 감지 | 경보 규칙, 증거 링크, 오탐 이력 |
| 제안 | 재시도 전략, 모델 승격, 시나리오 대안, 담당자 액션 제안 | 정책·예산·신뢰도 기준 |
| 제어 | 중지/재개/재시도/승인요청/검증 실행/알림 | 허용된 도구 레지스트리, 이중 승인, 감사·롤백 |

## 7.2 비용-품질 골든포인트 정책7.2 비용-품질 골든포인트 정책

| 난이도/위험 | 기본 처리 | 승격 조건 | 품질 측정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정형·저위험 | 규칙·검색·캐시·저비용 모델 | 근거 부족·형식 실패 | 정합성·추출 정확도 |
| 중간 난이도 | 중간 모델 + 제한된 문맥 + 결정론적 검사 | 검토 실패·복합 의존성 | 첫 통과율·재작업률 |
| 고난이도/고위험 | 상위 모델 + 근거 패키지 + 독립 검증 | 정책상 상위 모델 필요 | 승인 산출물당 비용·결함률 |
| 불가역 조치 | 사람 승인 + 제한 도구 | 자동 승격 불가 | 감사·되돌리기 가능성 |

## 7.3 비용 절감 구현 항목7.3 비용 절감 구현 항목

- 프로젝트·단계·재작업별 AI 예산과 소진 정책을 정의한다.

- 동일 질의·문서·요약·시뮬레이션 결과를 캐시하고, 검증된 산출물을 재사용한다.

- 전체 파일 주입 대신 데이터 카탈로그·변경 범위·인터페이스 기반의 최소 문맥을 구성한다.

- 스웜은 기본 1회 실행, 실패 원인이 확인된 재작업에서만 병렬화한다.

- 모든 모델 호출을 요청 유형·모델·토큰·지연·결과·검증 판정 단위로 텔레메트리화한다.

- 시뮬레이션 반복은 LLM이 아닌 계산 엔진에서 수행하고, LLM 호출은 입력 해석과 결과 설명에 한정한다.

# 8. 조직·권한·보안·감사8. 조직·권한·보안·감사

부서별 기능 생성·공유와 전사 통합은 권한 경계 없이는 성립하지 않는다. 권한은 UI 표시 기능이 아니라 API, SSE, RAG, MCP, 캐시, 백그라운드 작업, 시뮬레이션 결과 전체에 일관되게 적용되어야 한다.

| 영역 | To-Be 요구사항 |
| --- | --- |
| 신원 | SSO/OIDC 기반 principal, 사용자·서비스 계정 분리, 세션·토큰 만료 관리 |
| 조직 | 부서·조직도·효력기간·겸직·대리·외부 협업자를 이력 기반으로 관리 |
| 정책 | RBAC + 데이터 분류/목적 기반 ABAC. 최소 권한, 권한 상속, 예외 승인 관리 |
| 자산 소유권 | 프로젝트·앱·문서·데이터셋·모델·시나리오의 소유 부서/오너/스튜어드 지정 |
| 집행 | 모든 API·SSE·RAG·MCP·배치 작업은 fail-closed. 필터 오류 시 전달 금지 |
| 감사 | 조회·다운로드·프롬프트 주입·데이터 변경·시뮬레이션 실행·AI 조치의 증거 기록 |
| 민감정보 | 개인정보·원가·급여·가격·경영계획 분류, 마스킹, 사용 목적, 보존·폐기 정책 |

# 9. 단계별 구현 로드맵과 작업패키지9. 단계별 구현 로드맵과 작업패키지

| 단계 | 목표 | 핵심 산출물 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 생산 공장 신뢰성 | A-1 전체 흐름의 재현 가능한 성공/실패 상태 확보 | E2E 증거, 실패 분류, 3회 복구 후 후속조치, 모델 라우팅 텔레메트리 | 강제 PASS 없이 계획→WBS→개발→QA→릴리스 완주 |
| 1. 디지털트윈 기준모델 | 첫 업무 흐름과 데이터·KPI·인과 구조 확정 | 도메인 모델, 데이터 계약, KPI 사전, 시나리오 사양 | 업무·재무 오너가 기준선 승인 |
| 2. 데이터 거버넌스 MVP | MDM 확장 + 카탈로그 + 품질 + 계보의 최소 수직 흐름 | 카탈로그 API/UI, 용어집, 오너십, 품질 규칙, 계보 조회 | 원천→KPI까지 추적 가능 |
| 3. 권한·앱 런타임 | 부서 격리와 공통 운영 API 확보 | SSO, 정책 엔진, 앱 등록/배포, 이벤트·업무 API | 두 부서 데이터 무누출·공유 흐름 검증 |
| 4. 제조 디지털트윈 MVP | 수주→생산→품질→출하→손익의 한 흐름 시뮬레이션 | 상태 스냅샷, 계산 모델, 시나리오 UI, 결과/근거 | 핵심 시나리오 재현·백테스트 |
| 5. 전사 확장 | 외부 연계·부서 앱·Graph RAG·경영 의사결정 확대 | 실제 커넥터, 관계 그래프, 비용·리스크 운영 | 복수 도메인 통합 KPI와 경영 활용 |
| 6. 개인화 | 역할·선호·업무 맥락 기반 보조 | 개인화 정책, 사용자 선호, 설명 방식 | 권한 경계 내 개인화·감사 가능 |

## 9.1 첫 번째 실증(Pilot) 권고9.1 첫 번째 실증(Pilot) 권고

제조 가치흐름 MVP “수주/수요 → 생산계획 → 자재소요·구매 → 생산실적·품질 → 출하 → 매출·원가·손익”을 첫 번째 폐쇄형 가치흐름으로 선정한다. 생산관리·구매/물류·품질·재무의 최소 데이터를 연결하고, 전기료·수요·수율·인력·외주·판가를 시나리오 변수로 제공한다. 이 한 흐름이 데이터·권한·앱·시뮬레이션·경영 화면을 모두 검증한다.

# 10. API·데이터 모델·검증 기준10. API·데이터 모델·검증 기준

## 10.1 핵심 API 영역10.1 핵심 API 영역

| 영역 | 예시 API | 핵심 정책 |
| --- | --- | --- |
| 카탈로그 | GET/POST /catalog/assets, /catalog/search, /catalog/lineage, /catalog/quality | 권한 필터, 오너 승인, 버전 관리 |
| MDM | GET/POST /master/{domain}, /master/resolve, /master/aliases | 공식값·별칭·효력기간·변경 승인 |
| 운영 데이터 | POST /operations/events, GET /operations/state?as_of= | 멱등성 키, 상관관계 ID, 데이터 계약 검증 |
| 시나리오 | POST /scenarios, /scenarios/{id}/drivers, /runs, /results | 실제/예측/가정 분리, 입력 해시, 모델 버전 |
| 슈퍼바이저 | POST /supervisor/chat, /supervisor/actions/{action} | 도구 정책, 권한·예산·승인·감사 |
| 앱 런타임 | POST /apps, /apps/{id}/deploy, /apps/{id}/rollback | 환경 분리, 릴리스 승인, 계약 호환성 |

## 10.2 필수 수용 기준10.2 필수 수용 기준

- A-1: 새 프로젝트가 사람 승인과 품질 게이트를 거쳐 릴리스까지 완주하며, 실패 시 명확한 FAILED와 근거·후속 선택지가 제공된다.

- 데이터: 임의 KPI에서 원천 데이터·MDM 기준값·변환 규칙·품질 상태·계산 버전까지 역추적할 수 있다.

- 권한: 두 부서와 한 민감 자산을 대상으로 API·SSE·RAG·MCP·캐시에서 무누출을 증명한다.

- 시뮬레이션: 같은 입력 스냅샷·가정·모델 버전은 같은 결과를 재현하고, 실제값과의 오차를 기록한다.

- 비용: 모델·단계별 비용과 품질 판정이 연결되고, 저비용 경로의 품질 저하가 자동 감지된다.

- 운영: 앱/모델/데이터계약/정책의 버전과 롤백·감사 기록이 독립적으로 존재한다.

# 11. 리스크·결정사항·즉시 착수 제안11. 리스크·결정사항·즉시 착수 제안

## 11.1 주요 리스크와 대응11.1 주요 리스크와 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| ERP 전체를 한 번에 대체하려는 범위 팽창 | 일정·품질·현업 채택 실패 | 단일 가치흐름 Pilot과 단계 게이트 유지 |
| LLM이 숫자 진실 원천이 되는 설계 | 재현 불가·환각·경영 오판 | 결정론적 계산·근거·백테스트 우선 |
| 카탈로그·권한 없는 RAG/Graph 확장 | 민감정보 누출·잘못된 관계 확산 | 오너십·분류·계보·fail-closed 선행 |
| 생성 앱별 독립 데이터 저장 | 전사 통합 불능·중복·정합성 붕괴 | 공통 운영 API와 데이터 계약 강제 |
| 최저가 모델만 고집 | 재작업·지연·결함 증가 | 승인 산출물당 비용·품질 기반 동적 라우팅 |
| 자동 학습이 운영 정책을 직접 변경 | 통제 불가·감사 불능 | 제안→평가→승인→배포→롤백 체계 |

## 11.2 경영진/공동팀이 확정해야 할 결정11.2 경영진/공동팀이 확정해야 할 결정

- 첫 Pilot의 업무 범위와 참여 부서, 데이터 오너를 확정한다.

- 공통 KPI: 매출·매입·원가·손익·현금·재고·납기·품질의 공식 정의와 계산 책임자를 확정한다.

- MDM 도메인 우선순위와 공식 기준 원천을 확정한다.

- SSO/인증 체계, 외부 협업 허용 범위, 민감 데이터 분류 기준을 확정한다.

- 시뮬레이션 결과의 의사결정 사용 등급(참고/승인보조/자동제어)을 구분한다.

- AI 예산·품질 목표·상위 모델 사용 승인 기준을 확정한다.

즉시 권고 새 대형 기능 구현보다 먼저 A-1 신뢰성 검증을 끝내고, 병행하여 “제조 디지털트윈 기준모델” 워크숍을 수행한다. 워크숍의 첫 산출물은 업무 흐름, MDM 도메인, 데이터 카탈로그 항목, KPI 정의, 시나리오 변수, 계산식 오너, 보안 분류, Pilot 수용 기준이다. 이 문서가 확정되면 이후의 MDM·카탈로그·권한·앱 런타임·시뮬레이터 구현이 하나의 목표로 수렴한다.

# 부록 A. 용어 정리부록 A. 용어 정리

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| MDM | 전사 공통 업무 대상의 공식 식별자·명칭·단위·분류·효력기간을 관리하는 기준정보 관리 체계 |
| 데이터 카탈로그 | 데이터 자산의 위치·구조·의미·소유자·품질·권한·계보·사용처를 관리하는 메타데이터 체계 |
| 데이터 계보 | 원천 데이터가 변환되어 앱·KPI·시뮬레이션·리포트에 이르는 흐름과 버전 |
| Graph RAG | 업무 대상·문서·데이터·규칙·앱 간 관계를 그래프로 탐색하고 근거를 제공하는 검색 방식 |
| 데이터 계약 | 생산자와 소비자 사이의 스키마·품질·SLA·변경·권한 조건을 명시한 약속 |
| as-of 스냅샷 | 특정 시점 기준의 재현 가능한 데이터 상태 |
| 디지털트윈 | 실제 운영·재무 상태와 인과 모델을 이용해 미래 시나리오를 계산·비교하는 가상 운영 모델 |

## 부록 B. 현행 근거 문서부록 B. 현행 근거 문서

- AI_HANDOFF.md — 현행 구현·M1/M2/M3·A-1·향후 계획 정리

- docs/design_master_data_m2.md — 외부 스키마·키 교차매핑 설계

- docs/design_master_data_m3.md — 읽기형 MCP 기반 가상 연계 설계

- docs/design_org_permission_enterprise.md — 조직·권한·전사 확장 설계

- docs/design_backbone_system_platform.md — 생성 앱 런타임·운영 데이터·워크플로 백본 설계

- docs/handoff_2026-07-27_a1_completion.md — A-1 테스트·안정화 인수인계